§Byggnadsvård Här finns projekt inriktade på praktisk byggnadsvård. Urvalet rymmer de flesta materialkategorier. De gemensamma målen är att främja kvaliteten i den regionala byggnadsvården, att utveckla hantverkskunnandet och kunskapen om traditionella material och metoder. Märk att nästan alla byggnadsvårdsprojekt också inrymmer utbildningsmoment. Diskussion om utbildningens uppläggning, om överförande av hantverkskunnande, antikvariskt synsätt och resurs medvetande, är intressant även i denna grupp. Intresset och förståelsen för äldre teknik ska väckas inte bara hos de inblandade utan också hos yrkesfolk och allmänhet i regionen i övrigt. Under programåret kommer projekten att uppmärksammas med "öppet-hus"-arrangemang och särskilda visningar, riktade till fackfolk som byggmästare, projektörer och hantverkare. Efteråt bör projekten kunna användas som referensobjekt och bevis för det goda hantverkets möjligheter. Till slutrapporteringen läggs bilagor som med beskrivningar, bilder och ritningar visar hur traditionella material och metoder har utnyttjats. Samordnare: Arkitekt Hans Sandström Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Tel. 08-783 92 52 Fax. 08-661 46 15

§ Timmerkåtor i Arvidsjaur Norrbottens län Restaurering och rekonstruktion Bakgrund och målsättning Huvudmålet med projektet var att utveckla byggnadsvårdens metoder och återf”ra hantverkskunnandet inom den skogssamiska byggnadskulturen till hantverkare, antikvarier och samef”reningar, samt bidra till att förstärka den skogssamiska identiteten. Vi ville också uppnå bättre samverkan mellan länets kulturmiljövårdare. Det fysiska målet var restaureringen av Nilaskåtan, en timmerkåta med vedtak. Tradition & byggproduktion gav 800 000 kronor i stöd, länsstyrelsen har bidragit med 50 000 och AMS med tre mans arbetskraft under sex månader. Metod och genomförande Projektet har lagts upp som en handfast utbildning med tre skogssamiska elever, under ledning av en erfaren timmerman. Arbetsledaren har vi handlat upp av en entreprenör, efter anbudsför-farande. För att kunna följa och dokumentera arbetet på nära håll deltidsanställdes en antikvarisk kontrollant. Vi anlitade en samisk konsult för att ta hand om diverse administrativa uppgifter och hålla i kontakterna med sameföreningar etc. Vi har även haft regelbundna projektmöten där antikvarisk-teknisk expertis från Riksantikvarieämbetet deltagit. Parallellt med det praktiska byggarbetet har vi forskat för att kartlägga det kulturhistoriska sammanhang där dessa bygg-nader en gång fungerat. En karta med lappskattelandet har rekonstruerats. Då projektet varit så begränsat, har vi kunnat vara originalet trogna i materialval och -bearbetning. Byggarna har endast arbetat med yxa, bila och kniv. Tack vare AssiDomäns tillmötesgående har vi fått välja virke på rot, ur en mogen, senvuxen skog. För att arbeta in metod och antikvariskt synsätt i både huvud och händer, fick man först nybygga exakta kopior av ett skogssamiskt härbre och en timmerkåta. När vi slutligen kom till restaureringen av Nilaskåtan, gjordes en ordentlig förundersökning, med detaljerad uppmätning av kåtan och hela vallen. Utifrån ett antikvariskt restaureringsprogram (en A4-sida) skrev ledningsgruppen en detaljerad arbetsbeskrivning och mycket förenklade administrativa föreskrifter. Resultat Delmålet att förstärka den skogssamiska identiteten och återföra hantverkskunnandet har också uppnåtts. De aktiva byggarna har vuxit i sin samiska roll, och vi har haft ett ömsesidigt kultur och kunskapsutbyte. Vad vi kanske lyckats sämst med är att få till stånd bättre samverkan mellan länets kulturmiljövårdare. Vi ser dock redan nu att det sprids ringar på vattnet efter arbetet, och känner stor tillförsikt inför framtiden när det gäller att kunna säkra den skogssamiska byggnadskulturen. Ur arbetet har sprungit ett filmprojekt som syftar till dokumentation och spridning av skogssamisk byggnadskultur. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Jeanette Aro Norrbottens museum Box 266 971 08 Luleå Tel 0920-22 03 55 Fax 0920-769 66 Rapporten kan beställas från Norrbottens museum Fem kyrkstugor i Lövångers kyrkstad Västerbottens län Restaurering av interiörer Bakgrund och målsättning I Lövångers kyrkstad finns en gatusträcka med stugor, som inte är moderniserade till skillnad från kyrkstaden i övrigt. Syftet är att åstadkomma några väl restaurerade interiörer vid denna gata. Målet för 1996 är att iordningställa fem, eventuellt sex interiörer. Anslaget ur Tradition & byggproduktion är 300 000 kronor. Metod och genomförande Förundersökning och program har gjorts i samarbete mellan länsstyrelsens kulturmiljöfunktion och Västerbottens museum. Dessa moment har bestått i besök, fotografering och val av objekt. Projekteringen har gjorts av Västerbottens museum; Nordiska museets undersökning 1920 samt övrigt arkivmaterial har genomgåtts. En beskrivning har upprättats med anvisningar för arbetsmoment, material och teknik. Innan arbetena påbörjades gicks projektet igenom på platsen med de hantverkare som skulle utföra arbetet. Projektet bedrivs i egen regi, med kyrkstadsstiftelsen som arbetsgivare och ansvarig. Samrådsmöten med kontroll och anvisningar sker med en till två veckors mellanrum. Dokumentation och kontroll sköts av Västerbottens museum. Foto och tapetprover tas, uppmätningar och anteckningar görs. Resultat De inblandade hantverkarna får en breddning i kunskapen om varsam hantering av gamla byggnader. När det gäller materialen används de typer som har förekommit i stugorna limfärg i tak och på timmerväggar, oljefärg på snickerier, kalkbruk i öppna spisar, målat papper eller tapeter som väggbehandling i vissa fall. Traditionell teknik och traditionella material har kunnat tillämpas på ett relativt bra sätt. Dock har en viss tendens funnits hos målaren att vilja arbeta med mer rationella material. Slutresultatet blir ett par interiörer som kan användas som visningsstugor med originalmöbler. De övriga kan bli uthyrda som vandrarhem. Antalet sysselsatta är en till två byggarbetare och en målare. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Rolf Sixtensson Västerbottens museum Box 6083 906 03 Umeå Tel 090-17 18 19 Fax 090-77 90 00 Rapporten kan beställas från Västerbottens museum Nävertak i Härjedalen Jämtlands län Urval och beredning av virke Bakgrund och målsättning I Härjedalen skall under kommande år flera näver- tak restaureras. Till detta behövs en stor mängd kluvet virke. Projektet har sin utgångspunkt i behovet av virke av speciell kvalitet. Taken är tillverkade i en tradition där all virkesberedning skett med yxa. Kunskapen kring behandlingsmetoden, klyvning, har på flera håll återvunnits. Målet med 1996 års arbete har varit att återvinna något av den kunskap som till stora delar sedan länge gått förlorad. Hur bedömer man träden stående på rot? Vilka kännetecken tyder på att man funnit det rätta virket? Denna försöksverksamhet har erhållit 400 000 kronor från programmet Tradition & byggproduktion. Metod och genomförande Som förberedelse dokumenterades vilka kvaliteter och dimensioner som skulle framställas. Uppteckningar kring virkesval spårades i arkiv och skrifter men materialet är knapphändigt. En nyttig kontakt kring dessa frågor togs med expertis på norska sidan. Inledningen till experimentarbetet var en träff där hantverkare från alla de nordliga länen och från riksantikvarien i Norge var representerade. Tyngdpunkten låg vid att i fält söka efter särskilda kännetecken. Träd som bedömdes vara lämpliga avverkades och man provade att spräcka dessa med yxa och kilar. Erfarenheterna som gjordes nedtecknades i särskilt utformade protokoll och arbetet dokumenterades med foto av länsmuseet. Efter detta fortsatte verksamheten på andra ställen i länet med ett mindre antal hantverkare från länsmuseets byggnadshytta. Resultat De säkraste kännetecknen för bedömning av spräckningsvirkets kvalitet var prov på kvistens vridning samt ytveden direkt under barken. övriga kännetecken visade sig vara osäkra. Vid arbetet har man fått en god kunskap om hur spräckningen skall genomföras. En bedömning av hur trädet skall uppföra sig vid spräckningen kan med viss säkerhet erhållas i förväg. Ett stort problem var däremot att finna de skogsbestånd som håller godtagbar kvalitet. Det räcker inte med att finna rak- och tätvuxna träd av hög ålder. Man måste ha kunskap kring hur veden uppför sig vid spräckningen. Traditionellt torde denna kunskap ha uppstått erfarenhetsmässigt och man visste var man skulle leta efter de rakvuxna och lättspräckta stammarna. Att finna dessa idag kräver ett stort arbete. Resultatet från försöksverksamheten finns redovisat i rapporten Att välja virke, sammanställd av Jämtlands läns museum. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Björn Olofsson Jämtlands läns museum Box 709 831 28 Östersund Tel 063-15 01 08 Fax 063-10 61 68 Rapporten kan beställas från Jämtlands museum Tiondebod i Hanebo och bostadshus i Yg Gävleborgs län Revetering med lerbruk Bakgrund och målsättning Syftet med projektet var att genomföra en exteriör restaurering av två byggnader, vars fasader är reveterade på traditionellt sätt med lerbruk, täckt av en tunn ytputs i kalk. För närvarande finns ingen entreprenör i länet som behärskar denna teknik. De byggnader som valts ut för projektet är av sinsemellan olika karaktär med bland annat varierande fästningsmetoder för bruket, olika sammansättning av bruk etcetera. Det uppställda målet för 1996 var att genom praktiska experiment komma fram till det befintliga brukets sammansättning, vilket växtmaterial som använts som armering och hur detta behandlats, att pröva skilda fästmetoder samt återskapa arbetsprocessen med dess olika moment. En komplett fasadrestaurering med utgångspunkt från den inhämtade kunskapen skall genomföras på båda objekten. Totalkostnad för projektet beräknas till 650 000 kronor, varav 600 000 från Tradition & byggproduktion. Metod och genomförande De material som används är naturlig lera som hämtats på respektive byggplats, rent luftkalkbruk, i fallet Yg med någon inblandning av hydraulisk kalk samt linavfall. Traditionella murarverktyg har använts. Särskilda verktyg för bland annat uppruggning av lerputsen har tagits fram och tillverkats. Två hantverkare/arbetsledare har vid två tillfällen deltagit i utbildning i Norge. Projektet har visats upp i ett flertal sammanhang, exempelvis vid en tvådagars resa för projektledare inom Tradition & byggproduktion. Resultat Fasadrestaureringen har slutförts. Genom omfattande experiment har såväl lerbrukets som kalkputsens sammansättning till fullo kunnat återskapas. En viktig iakttagelse är att utförda laboratorieanalyser inte kunnat tas som utgångspunkt, utan autentisk yta/sammansättning har endast kunnat uppnås genom praktiska prov. I fallet Hanebo har experiment även skett med olika metoder för återfästning av "bom" lerputs (puts som släppt från underlaget). Enbart traditionella metoder och material har använts. Att hitta lämpliga material, till exempel linavfall och lera från trakten, har utgjort en viktig del i projektet. Detta har varit arbetskrävande men har gett önskat resultat. Antalet sysselsatta har uppgått till fyra hantverkare. Den kunskap som efter avslutat projekt framför allt känns angelägen att vidareförmedla är inte exakta recept, utan snarare de experiment- och arbetsmetoder som utvecklats. Det är uppenbart att metoder och materialsammansättning varierar starkt mellan olika objekt. Projektrapporten kommer att färdigställas under första halvåret 1997. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Ingela Broström Länsstyrelsen 801 70 Gävle Tel 026-17 12 64 Rapport kan beställas från länsstyrelsen i Gävleborgs län Gammellåks i Järvsö Gävleborgs län Restaurering av utvändig panel Bakgrund och målsättning Syftet med projektet är att byta ut en del av en utvändig panelbeklädnad från omkring 1810. Detta ska göras på sådant vis att den utbytta panelen väljs och bearbetas på om möjligt exakt samma sätt som den ursprungliga. Det man vill uppnå är dels ökad kunskap om hur virkesval och bearbetning gick till under den förindustriella tiden, dels att den utbytta panelen skall få samma åldrandeegenskaper som den ursprungliga. Det uppställda målet för 1996 är att i detalj analysera hur den befintliga panelen är tillverkad, ta fram lämpliga verktyg och redskap (hyvlar och strykbänk efter gamla prototyper), välja ut spik, färdigställa hyvling och bearbetning samt reno-vera fönster på den aktuella gaveln. Om möjligt kommer panelen även att monteras under året. Totalkostnad för projektet beräknas till 275 000 kronor, varav 250 000 från Tradition & byggproduktion. Metod och genomförande Peter Sjömar, Riksantikvarieämbetet, har ansvarat för förundersökning, program och projektering. Ingela Broström, länsstyrelsen, för byggnads- historia, fotodokumentation med mera samt antikvarisk kontroll. Projekteringen omfattar bland annat uppmätning i skala 1:20 och upprättande av särskilt analysprotokoll för varje bräda. Upphandling har skett på löpande räkning. Huvudentreprenör är Öhmans Bygg AB och sidoentreprenör Fönsterhantverkarna i Färila AB. De material som används är utvald fura och gran. Vid ytbearbetningen utnyttjas enbart handverktyg, dels äldre bevarade hyvlar från tiden, dels sådana som nytillverkats hantverksmässigt efter dåtida förebilder. Ett seminarium kommer att anordnas där även norsk antikvarisk expertis och hantverkare skall få tillfälle att delta. Resultat Arbetet beräknas vara färdigt december 1996, och det är därför när detta skrivs för tidigt att uttala sig om resultatet. Projektrapporten kommer att färdigställas under första halvåret 1997. Antalet sysselsatta beräknas till tre hantverkare. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Ingela Broström Länsstyrelsen 801 70 Gävle Tel 026-17 12 64 Rapport kan beställas från länsstyrelsen i Gävleborgs län Matsolsgården i Borlänge Kopparbergs län Renovering för modernt boende Bakgrund och målsättning Matsolsgården är en parstuga från 1830-talet. Projektet är initierat av Matjes Emils Gård, Forum för byggnadsvård i Dalarna. Huvudman för dess verksamhet är Borlänge kommun, som också är fastighetsägare. Den äldre bebyggelsen i Dalarna har formellt skydd i endast ringa omfattning. Vägen till framgång ligger i att informera och inspirera dem som äger husen, att visa på projekt i praktiskt genomförande. Matsolsgården ligger i Borlänge by. Avsikten har varit att visa att det går att på ett ekonomiskt sätt renovera en byggnad av detta slag, och samtidigt göra den fullt modern och användbar. Projektet finansieras med 800 000 kronor ur Tradition & byggproduktion, 150 000 kronor från länsstyrelsen och genom intäkter från försäljningen av huset. Metod och genomförande Projektering och åtgärdsbeskrivning genomfördes parallellt med relativt noggranna kalkyler. Renoveringen handlades upp på totalentreprenad. Den har dokumenterats kontinuerligt, dels genom noggranna dagboksanteckningar, där utförda arbeten och tidsåtgången för varje kalkylerat delmoment har noterats, och dels genom fotografering före och efter åtgärder. Vi har särskilt försökt studera lerklining, drevning med husmossa och fönsterrenovering. Byggnadsarbetena har genomförts som utbildning av fyra snickare. Fyra arbetslösa snickare har samtidigt haft anställning på byggföretaget med stöd "modell utbildningsvikariat". Fyra kurser i bygghantverk för allmänheten har hållits, liksom tre i fönsterrenovering och en i lerklining. Sju temakvällar med föreläsningar om byggnadsvård genomfördes under sommaren. Ett antal visningar och informationer för inbjudna byggföretag och kommunala förvaltningar har arrangerats. Renoveringen har visats för allmänheten varje måndagskväll under tiden 15 maj till 31 oktober. Ett seminarium med rubriken Byggnadsvård, framtidens byggmetodik ? har genomförts. Projektet har presenterats flitigt i regional dagspress. Dokumentation och utvärdering kommer att finnas tillgänglig i form av en utställning och en skrift. Resultat En grundlig renovering har gjorts till en kostnad jämförbar med modern byggteknik. Kostnaden för köp av material är dock lägre, medan antalet arbetstimmar är motsvarande fler än vid ny- byggnad. Antal sysselsatta: Bygghantverkare 24 man-månader och övrig personal 12 manmånader. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Per-Inge Mill Kulturbygge Lorichsvägen 4 A 791 37 Falun Tel 023-635 00 Fax 023-632 33 Mobiltel 010-204 32 Rapporten kan beställas från Matjes Emils Gård, Matjesgatan 12, 781 81 Borlänge tel 0243-888 45, fax 023-22 53 74 Göthlinska gården i Nora Örebro län Restaurering och teknisk upprustning Bakgrund och målsättning Göthlinska gården ägs och förvaltas av Stiftelsen Ingrid Göthlins minne och inrymmer ett autentiskt borgarhem från början av 1900-talet. Gården visas för allmänheten och används för kulturella evenemang och viss kommunal representation. Restaureringsarbetet, som bedrivits som ett kommunalt projekt, omfattar omläggning av yttertak, lagning av grund, fasader, veranda, fönsterrenovering, borttagning av färg och ommålning med linoljefärg i ursprungliga kulörer. Kostnaderna för restaureringen uppgår till 1 805 000 kronor som finansieras med 1 000 000 kronor från Tradition & byggproduktion, 240 000 från länsstyrelsen, 475 000 i EU-stöd och 90 000 från Stiftelsen Ingrid Göthlins minne och Nora kommun. Metod och genomförande Arbetena upphandlades som en bygg- och en målningsentreprenad. Underlaget upprättades av en konsult med Riksantikvarieämbetets avdelning för konservering (RIK) som expert i målerifrågor. Vissa svårbedömda moment prissattes för att undvika alltför olikartade uppfattningar från entreprenörerna. Ritningsunderlaget är mycket enkelt och beskrivningen har istället kompletterats med fotografier av viktiga byggnadsdetaljer och generella metodanvisningar samt handledningsskrifter om tegeltak, kalkputs, järnplåt och fönster. Arbetet med restaureringen av huvudbyggnaden påbörjades i maj 1996 och avslutades i oktober. Under arbetets gång hölls åtta byggmöten med alltid minst fyra representanter för entreprenörerna. Alla hantverkare tilldelades ett eget exemplar av den kompletta anvisningspärmen och uppmanades att noggrant läsa igenom allt. Under två halvdagar i inledningsskedet hölls seminarier där samtliga hantverkare deltog. Alla hantverkare och arbetsledningen har tillsammans med bestäl-lare och kontrollant under en seminariedag besökt Byggnadshyttan Mälsåker. Resultat Intresset och engagemanget bland de hantverkare som deltagit var mycket stort. Arbetet har haft hög status i Nora och kompetensen hos hantverkarna har utan tvekan ökat, liksom intresset och förståelsen för väsentliga byggnadsvårdsfrågor. Avsteg från de ursprungliga ambitionerna gjordes i tre fall. Fabrikslackerad plåt fick ersätta den äldre platsmålade och galvaniserade. Samtliga taktegelpannor kasserades trots att hälften hade kunnat återanvändas. Krönen på skorstenarna murades med förenklad profil. I samtliga fall var ett autentiskt ersättningsmaterial alltför svårt att hitta på marknaden. Ett speciellt område där projektet varit utvecklande är teknik kring färgborttagning. Flera nya skrapverktyg har till exempel tillverkats av ett verkstadsföretag i Nora. Den modell av förfrågningsunderlag som till-ämpats har visat sig mycket användbar och uppskattats av både beställare och entreprenörer. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Stadsarkitekt Anders Håberger Nora kommun Tingshuset 713 80 Nora Tel 0587-810 00 Fax 0587-146 88 Rapport kan beställas från Nora kommun Mekaniska verkstaden på Forsviks bruk Skaraborgs län Utvecklingsarbete och restaurering Bakgrund och målsättning Mekaniska verkstaden i Forsvik ingår som del-projekt i restaureringen av bruksmiljön. Målet var att utveckla arbetsmetoder vid projektering och att skapa nya samarbetsformer mellan byggets parter. Utgångsläget var mycket fuktutsatta putsfasader med skador. Hypotes: ursprunglig puts kvar från 1859. Hur utformas en skaderedovisning, hur beskrivs skadeorsaker och gammal puts, hur väljs ny puts? Beställare: Stiftelsen Forsviks Industriminnen. Anslag: stöd från Tradition & byggproduktion uppgår till 1 000 000 kronor. Metod och genomförande I förundersökningen studerades arkivalier, brandförsäkringar, kartmaterial, äldre ritningar och fotografier. Restaureringsprinciperna lades fast i programmet: de olika årsringarna ska bevaras. Uppmätning och uppritning av byggnaden ut- fördes av elever från DaCapo i Mariestad som elevpraktikuppgift, under handledning av industriminnets arkitekt. Putsprover studerades i fält och analyserades av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut) i Borås. Pigmentanalys utfördes av Riksantikvarieämbetets avdelning för konservering (RIK). Projekteringen gjorde Forsviks Industriminnens egen arkitekt. Entreprenaden upphandlades som ett samarbete med Bygghyttan i Karlsborg AB med öppen redovisning med utbildnings- och utvecklingsprojekt och plåt som underentreprenad. Ett byggmöte hölls varje vecka, arbetsgruppsmöten och styrgruppsmöten sammanlagt två gånger. Entreprenören ansvarade för byggmötesprotokollen, beställaren för de övriga. Den antikvariska kontrollanten och arkitekten fanns hela tiden på byggplatsen. Dagbok fördes av entreprenören medan beställaren har foto-dokumenterat och ritat. Entreprenör/utförande hantverkare: Bygghyttan i Karlsborg AB. Resultat Dokumenterad kunskap finns nu om hur man kan bevara och komplettera/ommåla sinuskorrugerad plåt. Blästring av plåt tog längre tid än beräknat men i gengäld var antalet utbytta plåtar färre än väntat. Takmålningen gick snabbt men stenkols-tjära fick uteslutas av hälsoskäl och kom att målas endast som mindre provyta. Dokumenterad kunskap om hur man varsamt kan komplettera och laga tegel och puts. Sex olika befintliga putstyper konstaterades. Kalkcement-puts har klarat sig bra vid torra lägen. Putsprovtagning borde genomförts mer planerat. Nya putstyper: svagt hydrauliskt puts, slät i socklar, sprit i övrigt. Allvarligaste skadorna på tegelväggen vid äldre cementlagningar. Fönsterrestaurering: virke från 1950- talet har klarat sig bra, i övrigt mest omkittning och glasbyte. Särskilt utvecklande moment: ökat teoretiskt och praktiskt kunnande i puts genom praktik och seminarier. Antalet personer som medverkade i projektet var cirka 13, motsvarande omkring 300 dagsverken. Ansvariga projektledare och uppgiftslämnare: Lars Bergström och Oiva Isola Forsviks bruk Baltzar von Platens väg 32 546 73 Forsvik Tel/fax 0505-413 27 Jonny Tjäder Bygghyttan i Karlsborg AB Tel 0505-853 90 Fax 0505-853 93 Rapport kan beställas från Stiftelsen Forsviks Industriminnen, tel 0505-413 27 Fengersfors bruk Älvsborg län Restaurering av fönster och fasader Bakgrund och målsättning Bygghyttan i Fengersfors är en grupp småföretagare med anknytning till ekologiskt byggande, bebyggelsevård och konsthantverk. Projektet består av upprustning av det före detta brukssnickeriet till en fönsterverkstad, för att där renovera spröjsade fönsterpartier på brukets klassicistiska tegelfasader. Tre hantverkare är ALU-anställda i projektet under 1996. Till detta projekt har Bygghyttan beviljats 200 000 kronor av Riksantikvarieämbetet genom Tradition & byggproduktion. Metod och genomförande Byggnadens dåliga skick och skador från en gammal brand medför stora arbetsinsatser: schaktning, utbyte av skadade bjälkar i golv och vägg, utbyte av träfasad, omläggning av yttertak. Oisolerade regelväggar kompletteras med cellulosaisolering, utvändig målning med faluröd. Fönster, unika dubbelglasade i en båge, renoveras, grundas med varm linolja, glaskvaliteter utreds. Material till bygget tas främst från Bygghyttans återbruk. Mycket arbete har lagts på inventering och uppmätning. Projektledning, projektering, arbetsledning och administration har samordnats av Bygghyttan. Fönsterarbetena har i första skedet inriktats på rengörning och färgborttagning. Den metod som utvecklats bygger på våtblästerteknik med olika tillsatsmedel. Detta ger efter torkning en målnings- klar yta i ett enda moment, utan användning av kemikalier. Resultat Hantverkarens kunskap är förutsättningen för en bedömning av varje objekt. Olika färglager och träkvaliteter kräver att arbetet anpassas därefter för att inte skada underlaget. Vatten i blästermaterialet jämnar ut trycket. Utan vatten blir anslaget betydligt vassare. Där färgen helt torkat ut finns fördelar i att blästra med till exempel grahamsgryn eller andra spannmålsprodukter. En viktig erfarenhet är att metoden kan skikta bort färg och ta fram en grundmålning. Detta ger en värdefull originalkulör och ekonomisk vinst i färre antal strykningar. Fengersforsmetoden har demonstrerats vid projekt Andreastorpet i Bohuslän. Utbytet har bidragit till djupare kunskap och intressanta frågeställningar, som exempelvis: när är en linoljefärg "slut"? Om detta finns olika uppfattningar på marknaden. Frågorna kan förhoppningsvis besvaras i framtiden. De förvärvade kunskaperna om fönsterrenovering, rengöring och färgborttagning, kommer att leda till nya företag och ökad sysselsättning. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Måns Hallén Bygghyttan Bruket 662 95 Fengersfors Tel 0532-234 13 Fax 0532-234 04 Rapporten kan beställas från Bygghyttan Sågen i Bävsjöryd Älvsborg län Restaurering av byggnad och såg Bakgrund och målsättning Huvudman för projektet är Lerums Byggnadshytta, en ideell förening för hantverkare i Lerum med omnejd, inriktad på byggnadsvård. Hyttan restaurerar sågen i Bävsjöryd för att ha som bas för en bred verksamhet inom området praktisk byggnadsvård. Pengarna från Riksantikvarieämbetet skulle huvudsakligen finansiera en projektledartjänst, vars uppgift var att samordna och vidareutveckla hyttans verksamhet under ett intensivt uppbyggnadsskede. Till detta fick hyttan 200 000 kronor från Tradition & byggproduktion. Metod och genomförande En projektledare anställdes under perioden 11/3-11/9 1996 på halvtid. Han har under denna tid fungerat som en nödvändig "spindel i nätet", fått saker att hända och styrt verksamheterna åt rätt håll. Under våren fick vi inga ALU:are till restaureringen. Styrelsen beslöt därför att använda en del av medlen från Riksantikvarieämbetet till att anställa tre byggnadsarbetare (medlemmar i föreningen) på halvtid, cirka en månad vardera. Tack vare denna satsning fick vi igång ett ALU-projekt med tre man, som tillsammans med de anställda bland annat utfört en omfattande och mycket välgjord stomrestaurering. Under arbetet var det ständigt "öppet hus" för intresserade. Alla hyttans ALU:are får en halv studiedag, per vecka, för byggnadsvårdsstudier i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Hyttans ambition att anordna praktikplatser för byggelever från gymnasiet innebar att tre elever deltog i olika demonteringsprojekt som genomfördes under våren: timmerhus, plankhus, lador, plankgolv, bjälkar med mera. Total arbetstid för alla deltagare i demonteringsprojekten är ungefär 2 000 mantimmar. Resultat Vad vi lärt under året är att det faktiskt behövs en projektledare som helhjärtat kan ägna sig åt hyttan och dess verksamheter. För att förvalta det positiva som sprungit ur programmet Tradition & byggproduktion under 1996, söker vi därför nu finansiärer till en fortsatt halvtidstjänst. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Ola Thorsen Pl 571 433 76 Partille Tel 031-795 66 51 Mobiltel 070-620 38 38 Mer information om hyttans verksamhet under 1996 kan hämtas ur föreningens verksamhetsberättelse. Den kan beställas på tel 031-795 66 51. Pris 25 kr inklusive porto. Hedareds stavkyrka Älvsborg län Kyrkspån och träkirurgi Bakgrund och målsättning Syftet var att med Hedareds stavkyrka som exempel undersöka konsekvenserna av och utveckla arbetsmetoder för: 1. Demontering av skadade delar i en bärande timmerstomme. 2. Reparation av "kontinuerliga" byggnadsdelar genom "träkirurgiska" lagningar. 3. Tillverkning av stavspån (kyrkspån) efter traditionella metoder. Delar av utvecklingsarbetet har finansierats med 250 000 kronor från Tradition & byggproduktion. Metod och genomförande Det övergripande målet med restaureringen är att säkra denna unika byggnad för framtiden. Ett stort problem vid lagningar i en äldre trästomme är demonteringen av skadade byggnadsdelar. Dessa skall på ett skonsamt och ekonomiskt fördelaktigt sätt frigöras för lagning. Demonteringen utfördes med hjälp av en lyftjigg. Efter att kyrkan, inklusive bjälklag och inventarier, hade lyfts cirka 60 cm rakt upp var det möjligt att lossa just de delar som skulle lagas. Lagning av syllvarv och väggplankor utfördes av Byggnadshyttan i Karlsborg. Väggplankorna transporterades till hyttans snickeri där en bandsåg ställts upp. Plankorna monterades i en specialtillverkad jigg som gjorde det möjligt att med långsam matning såga ut slitsar för tappade lagningsämnen. Hyttan bilade även eksyllar om cirka 50 centimeters höjd samt gjorde lagningar i de syllar som kunde återanvändas. I utvecklingsarbetet ingick också att ta fram ektimmer till lagningsämnen samt olika förfaranden vid torkning. Utvecklingsarbetets tredje del bestod i tillverkning av stavspån av den tunna typ som hedaredsborna gjorde till sin kyrka när den restaurerades 1901. Ur späntade ämnen med ungefär 17 millimeters tjocklek höggs kilformade spån. Flathuggningen utfördes i en så kallad spånstol som tillverkades efter ett gammalt fotografi. Detta var den traditionella metoden att göra stavspån. Resultat Arbetet har lagt grunden för en lyckad restaurering och medfört ny kunskap om trä som historiskt byggnadsmaterial och fördjupade färdigheter och nya metoder vid en träbyggnads restaurering. Erfarenheterna av hanteringen av ek inom byggandet är i detta sammanhang särskilt betydelsefulla. Utvecklingsarbetet har organiserats som en normal entreprenad, med fyra samverkande restaureringsentreprenörer. Kunskapen har utvecklats och förankrats inom de verksamma byggföretagen och såväl administratörer som arbetsledare och hantverkare har deltagit. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Peter Sjömar Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Tel 08-783 90 00 Fax 08-661 46 15 Rapport kan beställas från Riksantikvarieämbetet Tjänstefolksbyggnader på Gunnebo Göteborgs och Bohus län Nybyggande med 1700-talsteknik Bakgrund och målsättning I samband med restaurering av stilpark och re-konstruktion av köksträdgård vid Gunnebo slott, samt därmed sammanhängande planer på ökad publik- och programverksamhet, fanns önskemål om lokaler för kaf‚/restaurang, samlingsrum och butik. Beslut fattades om att tillgodose lokalbehovet genom att uppföra en tjänstefolksbyggnad och hönshus som arkitekten C W Carlberg ritade men som aldrig realiserades. Platsen är densamma som på Carlbergs situationsplan. Avsikten var och är att så långt som möjligt uppföra byggnaden som om den hade byggts på 1790-talet. Carlbergs utformning i plan och fasad, som den framgår i bevarad ritning, skall följas. Material, konstruktion och detaljutformning skall vara tids-enliga, i analogi med Carlberg och det sena 1700-talet, såväl exteriört som interiört. Finansiering sker genom bidrag från kommun, stat och EU. Kostnaden för byggnaderna beräknades till 8,2 miljoner kronor totalt, varav 500 000 kronor är bidrag från Tradition & byggproduktion. Beställare är Kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals kommun. Metod och genomförande Program och förprojektering har vuxit fram under hösten 1995 och våren 1996 i diskussion mellan Kultur & fritid, Mölndals kommuns fastighets-bolag Samfast, antikvariska myndigheter och konsulter. Själva arbetena bedrivs som ett EU-projekt för utbildning av arbetslösa byggnadsarbetare inom områdena stenarbete, timring, murning, finsnickeri, smide och plåtslageri, med en anställd mästare som ledare inom respektive område. Inom varje grupp arbetar tre till åtta lärlingar. Projektering och byggarbete sker parallellt, med avsikten att olika lösningar skall kunna diskuteras fram mellan beställare, antikvarie, arkitekt, konstruktör och de olika hantverksgrupperna. Den praktiska utbildningen kompletteras med en teoretisk som omfattar 20 procent av tiden. Resultat Planeringsarbetet under vintern 95/96 omfattade i stor utsträckning diskussioner för att få en samstämmighet i hur byggnaderna skulle uppföras, det vill säga få gehör för de kulturhistoriska aspekterna gentemot dagens gängse byggnadsteknik. En mycket kort tid stod till förfogande för samordning mellan alla inblandade parter, planering av utbildningsinsatser och byggplanering, med tanke på att beviljade statliga anslag och delar av EU-bidraget skulle utnyttjas före utgången av år 1996. Öppenheten har så småningom blivit stor för att använda och arbeta med autentiska material och tekniker. I stort sett ingen av de inblandade har erfarenhet av ett liknande bygge, varför utrymme fått lämnas till diskussioner, omarbetningar och kompromisser. Detta bör dock ge en del av den kompetensutveckling som själva arbetet skall innebära. Traditionella material och tekniker har så gott som uteslutande använts. Materialanskaffning har i vissa fall gett problem. Bygget sysselsätter under juli-december i genomsnitt omkring 48 personer, varav 37 anvisats från arbetsförmedlingen. Rapporten Tjänstefolksbyggnad och hönshus på Gunnebo. Nybyggande med 1700-talsteknik sammanfattar årets arbeten Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Inger Erntsson Gunnebo slott 431 82 Mölndal Tel 031-67 77 77 Rapport kan beställas från Gunnebo slott Harplinge väderkvarn Hallands län Restaurering och återuppbyggnad Bakgrund och målsättning Harplinge väderkvarn uppfördes 1895 som en så kallad holländare med självseglingsmekanik. Under senare år har byggnaden förfallit svårt och bland annat angripits av hussvamp. Den primära ambitionen att bevara och återställa stomme, fasader och vingar har under sommaren 1996 utökats till att även omfatta ett återställande av kvarnmaskineriet så att kvarnen åter skall kunna mala genom vindkraft. Arbetena har påbörjats under september 1996. Restaureringen kommer inte att vara avslutad under innevarande år. Restaureringen sker inom ramen för arbets- och byggnadsvårdsprojektet _Hallandsmodellen®, som är ett samarbete mellan länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, regionala yrkeskommitt‚n och Hallands länsmuseer. Tradition & byggproduktion har anslagit 400 000 kronor. Metod och genomförande Landsantikvarien vid Hallands länsmuseer har gjort en omfattande antikvarisk projektering. Här beskrivs våning för våning vilka delar som skall bytas, utförande och material, till exempel träslag. Denna har delgivits entreprenör, projektörer och byggnadsarbetare och ligger till grund för pågående och kommande arbeten. Ett första steg i restaureringen gjordes hösten 1995 genom att vindrosetten med brygga och vingarna togs ned. Kvarnöverbyggnaden täcktes för att förhindra ytterligare läckor. Intäckningen har haft god verkan genom att invändigt trä kunnat torka till normal fuktkvot, vilket starkt bromsat hussvampens utbredning. Saneringen av hussvampen påbörjades i oktober 1996. Analys samt förslag på vidare åtgärder inväntas från två oberoende konsulter. Till återuppbyggnaden används virke från en industribyggnad, som rivits selektivt. Delar som skall vara av ek och lärk har specialbeställts. Vi undersöker vidare möjligheterna att få fram traditionell tjärpapp för täckningen av kvarnen. En konsult har anlitats för tillverkning och iordningställande av kvarnmaskineriet. Det huvudsakliga byggnadsarbetet sker i form av arbetsmarknadsutbildning. Arbetskraften utgörs främst av lärlingar, som skall handledas av erfarna och handplockade yrkesmän med kunskaper i traditionella metoder och material. Förutom kvarnexperten har även en dokumenterat skicklig halländsk/holländsk hantverkare/byggnadsvårdare medverkat. Byggmöten hålls med cirka en månads mellanrum. Landsantikvarien vid Hallands länsmuseer utför antikvarisk kontroll och dokumentation. Resultat De praktiska resultaten kan inte presenteras när detta skrivs. Projektrapporten kommer att beskriva metoder och utförande och innehålla fotografier från olika arbetsmoment och verktyg med mera. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Christer Gustafsson, 1:e antikvarie Stiftelsen Hallands länsmuseer Tollsgatan 302 31 Halmstad Tel 035-16 04 00 Fax 035-18 60 67 Rapport kan beställas från Stiftelsen Hallands länsmuseer. Pris ca 50 kr (porto tillkommer) Biografen Röda Kvarn i Halmstad Hallands län Fasadrestaurering Bakgrund och målsättning Biografen byggdes 1925 efter ritningar av halmstadsarkitekten August Svensson. Byggnaden är uppförd i två våningar i sten med putsad skärmfasad mot gatan. Fasaden är utformad i en klassicistisk stil med ett dominerande mittparti med pilastrar och två granitkolonner i kolossalformat som bär upp en fronton. Under våren 1995 påbörjades omputsningsarbetet, varvid putsen i tympanonfältet knackades ned och ny slogs på. Målet var att den befintliga fasadputsen skulle knackas ned och en ny omgång, med ett putsbruk som var så likt det ursprungliga som möjligt, skulle göras. En fortsättning av arbetet kom igång under sommaren 1996 då hela fasaden slutfördes. Fastighetsägare är Svenska Bio. Tradition & byggproduktion har lämnat bidrag med 275 000 kronor. Metod och genomförande Den befintliga ytputsen hade sprutmålats under senare tid och även behandlats med acrylatfärg. Putsen var lappad och lagad med olika sorters bruk. De täta och för starka materialen hade medfört att kalkputsen ramlat ned på vissa ställen. Arbetet bestod i att ta bort all befintlig puts intill tegelstommen för att få en god vidhäftning för den nya putspåslagningen. Tre putsprov uttagna från skilda ställen på fasaden skickades till laboratorium för analys. Proven visade att det var ett bruk av ojämn kvalitet, troligtvis blandat på platsen. Tre putslager påfördes: en tunn grundning, en tjockare utstockning samt ett rivet ytputslager. Vid alla lager utfördes riklig för- och eftervattning. Ytputsen på dekorationerna runt fönster, dörrar och olika fältindelningar revs ej, utan slätputsades för att framhävas bättre. Hydrauliskt kalkbruk kom att användas då det visade sig svårt att få fram samma sammansättning som i ursprungsputsen. Prisskillnaden mellan våtsläckt luftkalk och den hydrauliska kalk som finns på marknaden är också orimligt stor. Entreprenör var PEAB och murarna som utförde omputsningsarbetet heter Tore Johnsson och Kennet Johansson. Landsantikvarien vid Hallands länsmuseer har, genom extra byggnadsingenjör Olof Tonnvik, medverkat vid förundersökning av äldre putslager och även tagit vissa prov på puts-påslagning i inledningsskedet. Antikvarisk kontroll och dokumentation har utförts av extra byggnadsantikvarie Anna Hellström. Resultat Under våren och sommaren 1996 knackades putsen på fasaden ned etappvis med början på den östra delen. Detta för att ha kvar en referensyta för att noggrant kunna studera befintliga detaljer i putsen, till exempel konsoler som skulle formgjutas. Till dekorationerna och detaljerna kom olika hjälpmedel att användas, såsom träslädar till utformningen av tandsnittsfrisen. För att erhålla den rivna ytputsstrukturen tillverkades en så kallad "rivbräda", en kvadratisk träplatta med tättsittande spikar. Murarna fick här lära sig flera arbetsmoment som inte är så vanliga i modernt byggande. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Christer Gustafsson, 1:e antikvarie Stiftelsen Hallands länsmuseer Tollsgatan 302 31 Halmstad Tel 035-16 04 00 Fax 035-18 60 67 Rapport kan beställas från Stiftelsen Hallands länsmuseer. Pris ca 50 kr (porto tillkommer) Blekingestugan på Kulturen i Lund Malmöhus län Restaurering och torvtäckning Bakgrund och målsättning Blekingestugan har sedan den flyttades till Kulturen 1892 renoverats vid flera tillfällen. Våren 1994 undersöktes och dokumenterades byggnaden grundligt av Lunds Tekniska Högskolas (LTH) avdelning för bebyggelsevård. Skadornas omfattning ledde till beslutet att helt demontera byggnaden för att därefter återuppföra den med nödvändig insats av nytt virke. Blekingestugans restaurering kostar cirka tre och en halv miljoner kronor. Varav en och en halv miljon från Tradition & byggproduktion. Arbetsinsatsen är ungefär 8 000 timmar. Avdelningen för bebyggelsevård medverkar genom en doktorand som följer arbetet. Syftet är att utveckla en metod att med dagbok dokumentera restaureringsprocessen. Metod och genomförande Med stöd från länsarbetsnämnden inleddes projektet i oktober 1995 med en 20 veckor lång utbildning i byggnadsvård för i första hand arbetslösa bygghantverkare, men också för ett par arkitekter och kulturmiljövårdare. Teori varvades med praktiska övningar. Efter kursavslutning har projektet drivits vidare som beredskapsarbete. Befintligt timmer har återanvänts och återmonterats i ursprungligt läge så långt det varit möjligt. teruppbyggnaden har i sin helhet dokumenterats med dagbok, skisser, ritningar, foto och videofilm. Generalentreprenör anlitades. Upphandling har skett mot fasta priser. En arkitektfirma har på uppdrag av Kulturen svarat för bygg- och projektledning. Vid byggmötena har representanter för hantverkarna deltagit. Vikten av att återuppföra byggnaden på ett tra- ditionellt riktigt sätt accentuerades vid demonteringen. Felaktiga utföranden och material som exempelvis tjärpapp spikad på syllarnas undersida hade bidragit till virkets nedbrytning. Sammanfogningsprinciper och konstruktiva lösningar blev också mer uppenbara, vilket har ökat kunskapen om och intresset för timmerhusets id‚. Så även förståelsen för materialens växelspel med naturkrafterna. Vid nytillverkning av byggnadsdelar har noggranna iakttagelser av tidigare utformning och utförande gjorts. En mycket viktig del av restaureringen är torv-taken på de tre byggnadsdelarna. Tidigare kombinationer, med asfaltspapp/platonmatta och torv på enkelt brädlag, har, bortsett från att det är antikvariskt felaktigt, också visat sig ha dålig håll- barhet. Efter grundlig utredning har taken lagts om med två lager bräder varav det översta skall betraktas som offerskikt. På detta ligger sedan i genomsnitt åtta lager näver under grästorven. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Claes Wahlöö Kulturen Box 1095 221 04 Lund Tel 046-35 04 51 Fax 046-35 04 74 Kerstin Barup LTH Bebyggelsevård Tel 046-222 72 66 Fax 046-222 72 67 Rapporten kan beställas från Kulturen i Lund Alriksgården på Östarp Malmöhus län Omläggning av tak, underhåll av murverk Bakgrund och målsättning Östarp 2:3 Alriksgården förvärvades av Kulturen 1995. Boningshuset från 1907 hade från början tjärpappbeläggning som 1931 ersattes med eternit. Taket var vid förvärvet i dåligt skick och måste bytas för att fortsatta skador på byggnaden skulle undvikas. Beslutet blev att använda asbetsfri eternit (cembonit) för att bevara huset i det exteriöra skick det hade vid övertagandet. Gårdsmiljön i övrigt är präglad av 1940-talet då den senast brukades. Omläggningen av taket, med erforderlig reparation av murverk på Alriksgården, kostar 405 000 kronor. Av programmet Tradition & byggproduktion har Kulturen erhållit 350 000 kronor. Avdelningen för bebyggelsevård vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) medverkar genom en doktorand som följer arbetet. Id‚n är att utveckla en metod att med dagbok dokumentera restaureringsprocessen. Metod och genomförande Efter diskussion om återgång till 1907 års papptak beslutades att i första hand bevara boningshusets eternittak. Men eftersom dispens för arbete med eternit inte lämnas av Arbetarskyddsstyrelsen gick det om intet. Vid nedtagning visade det sig att endast cirka tio procentav plattorna skulle ha kunnat återanvändas. Felaktig läggningsteknik 1931, med spikning direkt på den ursprungliga tjärpappen, hade medfört att plattorna fastnat i tjäran och måste lossas med våld. Underlaget av bräder uppvisade omfattande rötskador och hål där vatten sökte sig in på vinden. Likaså förekom rötskador i några sparrar. Brädtaket har bytts ut, belagts med asfaltpapp och sedan ströläktats före påspikning av cembonitplattorna. I cembonit är armeringsmaterialet asbest ersatt med glasfiber. Omläggningen kommer att ge taket samma exteriöruttryck som tidigare. Resultat Alriksgården är ett exempel på hur gamla, uttjänta eternittak kan få en ny täckning med bibehållet utseende. I rapporten kommer erfarenheter från arbetet att redovisas närmare. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Claes Wahlöö Kulturen Box 1095 221 04 Lund Tel 046-35 04 51 Fax 046-35 04 74 Kerstin Barup LTH Bebyggelsevård Tel 046-222 72 66 Agusastugan i Tomelilla m fl Kristianstads län Omläggning av halmtak Bakgrund och målsättning Bakgrunden till projektet har varit att kulturhistoriskt värdefulla byggnader med traditionella halmtak läggs om med vass i modern teknik. Detta förstör takets kulturhistoriska värde och ger det ett utseende som skiljer sig från det traditionella. I vissa sådana fall utgår till och med bidrag från länsstyrelsen. Skälen till att detta sker är följande: · Antikvarier och beställare saknar kunskap dels om de traditionella halmtaken och dels om vilka möjligheter som idag finns att lägga med traditionell teknik. · Endast ett fåtal taktäckare täcker med tradi- tionell teknik. · Den importerade vassen är billigare och lättare att lägga än halmen. · Långhalm till taktäckning har varit svår att få tag i och är av varierande kvalitet. Målsättningen har varit att täcka några kulturhistoriskt värdefulla byggnader med långhalm i traditionell teknik. Vi vill undersöka hur nära den traditionella tekniken man kan komma och samtidigt "bygga in" goda exempel på ett traditionellt utförande. De byggnader vi arbetat med ägs av hembygdsföreningar, enskilda och företag. Bidraget från Tradition & byggproduktion har till samtliga byggnadsvårdsobjekt varit cirka 220 000 kronor och från länsstyrelsens kulturmiljöenhet har utgått byggnadsvårdsbidrag om ungefär 100 000 kronor. Metod och genomförande Varje tak har inventerats i detalj: takkonstruktion, täckningens utförande och spår efter äldre täckningstekniker. Studier av arkivmaterial, som foton och frågelistor om byggnaden och taktäckningstraditionen i bygden, har kompletterats. Inventeringen har utförts av Länsmuseet i Kristianstad och RARA AB. Upphandling, bidragsbeslut och antikvariska krav var i flera fall redan ställda för de byggnader vi har arbetat med, eftersom taktäckning normalt upphandlas ett år i förväg. Vi har därför i några fall tagit över entreprenaden och i andra fall tillhandahållit det traditionella materialet. Sommaren 1996 hölls ett seminarium om taktäckning dit antikvarier, arkitekter och taktäckare var inbjudna. Resultat Projekten har visat vikten av en noggrann för-undersökning enligt vår modell. I projekten har det till stor del varit möjligt att arbeta med traditionella material i önskvärd omfattning. Undan-tagen har varit material som i dagsläget inte lagerhålls (exempelvis björkvidjor och ekgrenar) och därför måste beställas cirka ett år i förväg. På seminariet framkom att taktäckare som idag använder modern teknik inte är främmande för att täcka med traditionell. Förutsättningen är att material med hög kvalitet kan erhållas och att det traditionella utförandet är ett klart uttalat önskemål från kunden/beställaren. Seminariets viktigaste slutsats är att fastighetsägare och andra beställare måste inspireras till att efterfråga det traditionella halmtaket. Vår rapport/handbok kommer därför att lägga stor vikt vid att förmedla kunskap om och förändra attityden till det traditionella halmtaket. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Länsmuseet i Kristianstads län Paul Hansson Box 134 291 22 Kristianstad Tel 044-13 52 45 Fax 044-21 49 02 RARA AB Eje Arén Skärabäcksmölla 274 91 Skurup Tel/fax 0411-463 09 Rapport/handbok kan beställas från Kristianstads länsmuseum Valje herrgård Blekinge län Renovering av 1700-talsbjälklag och undertak Bakgrund och målsättning Valje gård är en mindre herrgårdsanläggning från 1700-talets mitt, med sex byggnader och park. Inga genomgripande renoveringar har genomförts sen omkring 1850. I samarbete med länsmuseet påbörjade fastighetsägaren 1994 en total renovering av samtliga byggnader. Arbetet beräknas vara färdigt senast 1998. Fastighetsägare och beställare är Jan Karlsson, Sölvesborg. Under året har etapp II genomförts med färdigställande av skalskydd, bland annat takarbeten, och interiörerna i flygelbyggnaderna har påbörjats. över 150 fönsterbågar, karmstycken och dörrar har renoverats. Årets arbeten har finansierats av länsstyrelsen (cirka 15 procent), länsarbetsnämnden (cirka 10 procent), programmet Tradition & byggproduktion (cirka 25 procent) och fastighetsägaren (cirka 50 procent). Total budget för året har varit ungefär 2 000 000 kronor. Metod och genomförande Arbetet har bedrivits genom Skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län inom projektet Byggnadsvård i Blekinge. Förundersökning, projektering, dokumentation och projektledning har utförts av Blekinge läns museum. Hantverkarna har valts ut från tidigare likartade projekt. Metod- och kvalitetsstyrning har skett på arbetsplatsen där varje moment har diskuterats direkt med hantverkarna. Under projektperioden har över tusen personer besökt arbetsplatsen i samband med organiserade visningar. Delprojektet har i huvudsak arbetat med lagningar av mellanbjälklag och dess isolerskikt. För lagning av rötskador har både traditionell iskarvning och modern beslagsteknik använts. Ej nedtorkad fur har handbilats på plats. Reparation av skadad takisolering har utförts med återanvändning av befintligt lermaterial. Hantverkarnas entusiasm och yrkeskunnande har medfört att den ursprungliga tekniken vid behov har kunnat utnyttjas. Tidigare uppbyggda nätverk med skogsägare och andra materialleverantörer har använts för projektet. Resultat Delprojektet har genomförts med gott resultat, bortsett från att stucktaken inte har kunnat ut-föras på grund av långsam uttorkning av bjälklag. Under projektperioden har fyra snickare och två murare varit anställda i sammanlagt 14 arbets-månader. Huvuddelen av arbetet har utförts av två snickare. Projektet Valje herrgård kommer att redovisas i ett tiotal smårapporter. Ansvarig projektledare och uppgiftslämnare: Ivar Wenster Blekinge läns museum Box 111 371 22 Karlskrona Tel 0455-801 20 Fax 0455-131 68 Rapporter kan beställas från Blekinge läns museum Uppackningslokalen vid stationen i Ryd Kronobergs län Restaurering för Byggnadsvård i Ryd Bakgrund och målsättning Byggnadsvård Ryd har sin grund i ett starkt lokalt engagemang där hantverksföreningen på orten spelar en viktig roll. Initiativet till det som kom att bli Byggnadsvård Ryd togs redan julen 1994, men inte förrän i december 1995 möjliggjordes projektet genom ett ekonomiskt bidrag på 600 000 kronor från Tradition & byggproduktion. Tanken är att ett antal byggnader, i anslutning till före detta stationshuset och järnvägshotellet, skall utgöra grunden för en verksamhet inriktad på byggnadsvård, i synnerhet fönsterhantverk och målerihantverk. Kommunen köpte in och skänkte sedan fastigheten och byggnaderna till Ryds Hantverksförening. Under 1996 har vi föresatt oss att den s.k. uppackningslokalen skall restaureras för att kunna tas i bruk för utbildningsverksamhet vid årsskiftet 1996/97. Metod och genomförande En projekteringsgrupp bestående av en arkitekt, en bebyggelseantikvarie och en byggnadsingenjör tillsattes. Dessa arbetade över yrkesgränserna för att åstadkomma en ingående dokumentation, till grund för ett restaureringsförslag där såväl kulturhistoriska som ekologiska aspekter beaktades. Gruppen har även haft nära samarbete med representanter från Hantverksföreningen. Restaureringsarbetena har genomförts som ett beredskapsarbete. Vissa installationsarbeten har emellertid utförts på entreprenad. De material som använts har i största möjliga mån valts bland de för trakten traditionella. En viktig del av restaureringen har varit de stenarbeten som genomförts i uppackningslokalens källarvåning samt läggning av ett lergolv. Resultat Fördelarna med samarbetet mellan olika yrkesgrupper under hela projekterings- och byggskedet har varit stora. Genom att arkitekten, antikvarien och ingenjören varit representerade under hela projektet har information inte gått förlorad dem emellan. Tre snickare och en murare har varit anställda av hantverksföreningen under projekt-tiden och även dessa har inbegripits i samarbetet. Det har inte varit några problem att få tag i materialet till en stenmur i Småland. För arbetena har vi anställt en stenhuggare som handlett de övriga hantverkarna. Projektet Byggnadsvård Ryd har sin styrka i att vara lokalt väl förankrat bland privatpersoner, företagare och myndigheter. Det lokala intresset har bland annat visat sig i många besökande vid öppet hus och utställningar om projektets genomförande. Vår projektrapport heter Byggnadsvård Ryd. Del 1 vänder sig till den intresserade allmän-heten och innehåller en generell beskrivning av byggnadshistoria, åtgärder under restaurerings-arbetet, visioner för framtiden samt en utvärdering av restaureringsarbetet. Del 2 innehåller teknisk byggnadsbeskrivning, inventering och annan dokumentation. Ansvariga projekledare och uppgiftslämnare: Eva Haraldsson, arkitekt Helén Sjökvist, bebyggelseantikvarie Maria Ström, byggnadsingenjör Byggnadsvård Ryd Storgatan 10 360 10 Ryd Tel 0459-806 36 Fax 0459-811 46 Rapporten, del 1 & 2, kan beställas från Byggnadsvård Ryd Byggnadshyttan Mälsåker Södermanlands län Ett barockslott restaureras Bakgrund och målsättning Byggnadshyttan Mälsåker har varit igång sedan 1993 och under tre läsår erbjudit vidareutbildning för snickare, murare, smeder, stuckatörer och konservatorer. Ambitionerna har successivt höjts vad gäller hantverkets och materialens autenticitet. Ett uttalat mål är att alla hantverkare och andra medverkande genom seminarier och egna praktiska övningar ska förstå och känna den teknik med vilken slottet en gång byggdes. Med detta syfte valdes i februari 1996 ett särskilt rum, för att pröva rekonstruktion med enbart hantverkliga 1600-talsmetoder. Det lilla kabinettet ligger på tredje våningen i nordvästra flygeln. Metod och genomförande I detta kabinett hade funnits ett mycket avancerat furuparkettgolv, väl dokumenterat med fotografier och uppmätningar. Nu fanns inte ens bjälklag kvar i tornet. I slottets bottenvåning inreddes två rum till en 1600-talsverkstad. Två tyska hyvelbänkar ställdes in och två bänkar av romersk typ tillverkades. Virkesställningar, verktygstavlor och bänkplatser ställdes i ordning. Projektet organiserades efter den gamla mästartraditonen med två äldre gesäller varav en fick uppgiften som åldgesäll och två lärlingar. Mästaren tillhandahöll verktyg ur egna samlingar. Alla träämnen bereddes för sina funktioner med enbart handverktyg. Takbjälkarna bilades ut ur nyfälld skog, blindbotten ovanpå fogades med stråkhyveln och dymlades. Allt ramträ för väggpaneler planades och skrubbhyvlades för hand. Fyllningar limmades med varmlim och spändes ihop med egenhändigt tillverkade kilknektar. Hela parkettgolvet behandlades på samma sätt och vi lät alla motsvarande motivdelar i parkettgolvet tas ut i nummerordning ur samma planka och gav noga akt på att inte kasta om fiberriktning. Snickarna var indelade i två lag. Ett fyrtiotal hyvlar tillverkades under perioden varav flera var systemhyvlar (till exempel för spontning). Resultat Metoden att utföra allt arbete manuellt gick ungefär lika snabbt som att blanda in maskiner i flera eller färre moment. Kanske hade det kunnat vara tidsbesparande att rikta och plana virket i snickerimaskin, men ett viktigt moment av insikt hade då gått förlorat. Till vardags när 132 nya fönster och massor av paneler och dörrar tillverkades har moderna maskiner utnyttjats i kombina